**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**САЛБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Центральная ул., 18, с. Салба, Ермаковский район, 662831 тел 8 (391-38) 34-4-19

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.02.2017 г. № 11-П**

***Об утверждении плана мероприятий по благоустройству Салбинского сельсовета на 2017 год.***

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 17,18 статьи 6 Устава Салбинского сельсовета Ермаковского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству Салбинского сельсовета на 2017 год.
2. Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).

Глава Салбинского сельсовета Г.В. Шпенёва

Приложение к постановлению № 11 – П 10.02.2017 г.

**ПЛАН**

**Мероприятий по благоустройству Салбинского сельсовета на 2017 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий по благоустройству | Период проведения | Ответственные лица |
| 1 | Зимнее содержание внутрепоселковых дорог | С 01.01.2017 по 14.04.2017 г., с 01.11.2017 по 31.12.2017 г. | Администрация Салбинского сельсовета |
| 2 | Организация уличного освещения | С 01.01.2017 по 31.12.2017 г. | Администрация Салбинского сельсовета |
| 3 | Отчистка придомовых территорий, а так же кровли крыш домов, учреждений, предприятий от снега и льда. | С 01.01.2017 по 14.04.2017 г., с 01.11.2017 по 31.12.2017 г. | Собственники домов, руководители учреждений и предприятий. |
| 4 | Проведение месячника по уборке и благоустройству Салбинского сельсовета. | С 24.04.2017 по 24.05.2017 г. | Администрация Салбинского сельсовета, собственники домов, руководители учреждений и предприятий (в пределах закрепленных территорий). |
| 5 | Изготовление и установка архитектурных объектов малых форм, организация детских спортивных и игровых площадок, мест отдыха (при наличии финансовых средств) | С 31.04.2017 по 01.10.2017 г. | Администрация Салбинского сельсовета |
| 6 | Ремонт асфальтового покрытия внутрепоселковых дорог (при наличии финансовых средств), отсыпка и градирование грунтовых дорог. | С 31.05.2017 по 01.10.2017 г. | Администрация Салбинского сельсовета |
| 7 | Вывоз твердых и жидких бытовых отходов и отходов производства в специализированные места хранения. | С 01.01.2017 по 31.12.2017 г. | Собственники домов, руководители учреждений и предприятий. |
| 8 | Субботники по благоустройству местного кладбища. | 22.04.2017 г. (время проведения может меняться в зависимости от погодных условий) | Администрация Салбинского сельсовета и все не равнодушные жители села. |
| 9 | Озеленение и разбивка клумб на территории с. Салба | С 01.05.2017 по 10.09.2017 г. | Руководители учреждений и торговых точек. |
| 10 | Организация и проведение конкурса  «Лучшая усадьба». | С 18.05.2017 по 31.08.2017 г. | Администрация Салбинского сельсовета |
| 11 | Организация и проведение конкурса  «Палисадник - цветник» (размещение и оформление цветников в палисадниках частных домовладений) | С 18.05.2017 по 31.08.2017 г. | Администрация Салбинского сельсовета |
| 12 | Организация и проведение конкурса «Лучшая улица». | С 01.01.2017 по 31.12.2017 г. | Администрация Салбинского сельсовета |
| 13 | Проведение санитарных пятниц | Каждую пятницу  с 01.02.2017 по 31.12.2017 г. | Собственники домов, руководители учреждений и предприятий. |