АДМИНИСТРАЦИЯ

Салбинского  сельсовета  Ермаковского  района  Красноярского  края

________________________________________________________________

662831, Красноярский край, Ермаковский район село Салба ул. Центральная д. 18, тел. 8 (39138) 34-4-19, 34-4-23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» марта  2023 года	                        с. Салба	                                     №18-п

Об утверждении отчета и оценки эффективности

муниципальных Программ Салбинского сельсовета за 2022 год

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач  Салбинского сельсовета, рационального использования бюджетных средств, унификации способов и технологий формирования  муниципальных целевых программ  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Салбинского сельсовета»

(Приложение № 1).

2. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  Салбинского сельсовета «Развитие культуры» на 2014-2025 годы (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава администрации

Салбинского сельсовета                                                                    Г.В. Шпенёва

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы  «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Салбинского сельсовета»

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Салбинского сельсовета» муниципальной программы Салбинского сельсовета

«Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Салбинского сельсовета»

на 2014-2025 годы

Исполнитель: Киреева Г.И.

- Информация о результатах и финансировании Программы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | тыс.руб. | % |  |
| 1. Подпрограмма « Благоустройство территории Салбинского сельсовета» |
| 1.1 | Уличное освещение | 96,0 | 86,6 |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата э-энергии (ул. Освещение) | 50,0 | 40,6 | 9,4 | 19,0% | Экономия в результате энергосберегающих ламп |
| 1.1.2 | Ремонт эл. оборудования и сетей | 46,0 | 46,0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Обработка дикорастущей конопли | 6,0 | 6,0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Очистка свалки от мусора | 59,5 | 59,5 | 0 |  |  |
| 1.4 | Спиливание аварийного тополя | 36,0 | 36,0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Общественные оплачиваемые работы, обеспечение совместной деятельности сторон по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по благоустройству | 29,6 | 29,6 | 0 |  |  |
| 1.6 | Изготовление навеса на сцену и информационного щита и | 75,0 | 75,0 | 0 |  |  |
| 1.7 | Устройство зоны отдыха на пруду | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | 307,1 | 297,7 | 9,4 | 4,0 % |  |
| Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети Салбинского сельсовета" |
| 2.1 | Очистка улиц населенного пункта Салбинского сельсовета от снега | 400,9 | 345,0 | 55,9 | 12% | Экономия на очистке улиц от снега |
| 2.2 | Расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования | 269,4 | 269,4 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 | 670,3 | 614,4 | 55,9 | 12,0% |  |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (перезарядка огнетушителей, очистка гидрантов от снега) | 58,2 | 58,2 | 0 |  |  |
| 3.2 | Страхование гражданской ответственности ГТС | 13,9 | 13,9 | 0 |  |  |
| 3.3 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | 15,0 | 15,0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Противопожарная пропаганда среди населения | 27,5 | 27,5 | 0 |  |  |
| 3.5 | Ремонт гидрантов | 7,1 | 7,1 | 0 |  |  |
| 3.6 | Опашка территории с.Салба | 25,0 | 25,0 | 0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 | 146,7 | 146,7 | 0 |  |  |
| 4. Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Салбинского сельсовета от террористических экстремистских актов." |
| 4.1 | Изготовление и установка стендов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 4 | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
| 5. Подпрограмма "Уничтожение дикорастущей конопли на территории Салбинского сельсовета" |
| 5.1 | Уничтожение дикорастущей конопли | 4,4 | 4,4 | 0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 5 | 4,4 | 4,4 | 0 |  |  |
| Всего | 1133,5 | 1068,3 | 65,2 |  |  |

2. Расчет эффективности программы:

1133,5

R = ----------------------------------------- х 100% =  94,0%

1068,3

| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата э-энергии (ул. Освещение) | 50,0 | 40,6 | 81 % |
| 2 | Ремонт эл. оборудования и сетей | 46,0 | 46,0 | 100 % |
| 3 | Обработка дикорастущей конопли | 6,0 | 6,0 | 100 % |
| 4 | Очистка свалки от мусора | 59,5 | 59,5 | 100 % |
| 5 | Спиливание аварийного тополя | 36,0 | 36,0 | 100 % |
| 6 | Общественные оплачиваемые работы, обеспечение совместной деятельности сторон по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по благоустройству | 29,6 | 29,6 | 100 % |
| 7 | Изготовление навеса на сцену и информационного щита | 75,0 | 75,0 | 100 % |
| 8 | Устройство зоны отдыха на пруду | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 9 | Очистка улиц населенного пункта Салбинского сельсовета от снега | 170,0 | 114,2 | 67 % |
| 9 | Расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования | 500,3 | 500,3 | 100 % |
| 13 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (перезарядка огнетушителей, очистка гидрантов от снега) | 58,2 | 58,2 | 100 % |
| 14 | Страхование гражданской ответственности ГТС | 13,9 | 13,9 | 100 % |
| 15 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | 15,0 | 15,0 | 100 % |
| 16 | Противопожарная пропаганда среди населения | 27,5 | 27,5 | 100 % |
| 17 | Ремонт гидрантов | 7,1 | 7,1 | 100 % |
| 18 | Опашка территории с. Салба | 25,0 | 25,0 | 100 % |
| 19 | Изготовление и установка стендов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 5,0 | 5,0 | 100 % |
| 20 | Уничтожение дикорастущей конопли | 4,4 | 4,4 | 100 % |
| 23 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1133,5 | 1068,3 | 94 % |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Киреева Г.И./

Дата составления отчета: 13.03.2023

Приложение № 2

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы

«Развитие культуры»

на 2014-2025 годы

- Информация о результатах и финансировании Программы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | Факт | тыс.руб. | % |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2025 годы |
| 1.1 | Передача полномочий на осуществление части полномочий в области культуры | 489,3 |  | 489,3 | 0 |  |  |
| ВСЕГО | 489,3 |  | 489,3 | 0 |  |  |

- Расчет эффективности программы:

489,3

R = ----------------------------------------- х 100% = 100 %

489,3

| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передача полномочий на осуществление части полномочий в области культуры | 489,3 | 489,3 | 100 % |
| ИТОГО | 489,3 | 489,3 | 100% |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Киреева Г.И./

Дата составления отчета: 13.03.2023